Kế hoạch Quản lý Dự án (Project Management Plan)

Dự án: Xây dựng Ứng dụng Quản lý Sinh viên

Môn học: Introduction to Software Engineering

Nhóm: Đan Lê – Quang Đông

Ngày tạo: 17/11/2025

1. Mục đích

Tài liệu này được tạo ra nhằm mục đích quản lý tiến độ, phân công công việc và theo dõi các hoạt động của dự án. Kế hoạch này giúp đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn, các thành viên nắm rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

2. Nội dung Quản lý

2.1.

Danh sách thành viên và vai trò

Bảng dưới đây mô tả danh sách thành viên, vai trò chính và thông tin liên hệ của nhóm.

| STT | Họ và Tên | Mã SV | Vai trò | Nhiệm vụ chính | Email / Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Quang Đông | 31211153303 | Trưởng nhóm | Quản lý chung, điều phối, code... | hoquangdong@dtu.edu.vn |
| 2 | Vũ Huỳnh Đan Lê | 31201172813 | Thành viên | Code chức năng, kiểm thử... | vuhdanle@dtu.edu.vn |

2.2. Phân công Công việc (Task Assignment)

Bảng phân công chi tiết các chức năng (sự kiện) chính trong ứng dụng theo đúng yêu cầu (mỗi thành viên thực hiện ít nhất 2 sự kiện.

| STT | Chức năng (Event) | Thành viên phụ trách | Vai trò | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | btnAdd_Click (Thêm SV) | Quang Đông | Coder |  |
| 2 | btnEdit_Click (Sửa SV) | Quang Đông | Coder |  |
| 3 | btnDelete_Click (Xóa SV) | Quang Đông | Coder |  |
| 4 | btnSearch_Click (Tìm kiếm) | Quang Đông | Coder |  |
| 5 | btnSave_Click (Lưu file) | Quang Đông | Coder |  |
| 6 | btnLoad_Click (Mở file) | Quang Đông | Coder |  |
| 7 | btnSort_Click (Sắp xếp) | Đan Lê | Coder |  |
| 8 | btnAverage_Click (Tính ĐTB) | Đan Lê | Coder |  |
| 9 | btnClear_Click (Làm mới) | Đan Lê | Coder |  |
| 10 | btnStatistic_Click (Thống kê) | Đan Lê | Coder |  |
| 11 | Viết tài liệu SRS & Design | Lê,Đông | Documenter |  |
| 12 | Viết tài liệu Test Plan & Report | Đông,Lê | Tester/Documenter |  |
| 13 | Làm Slide & Báo cáo cuối kỳ | Lê,Đông | Member |  |

2.3.  Lịch trình thực hiện

Dự án được chia thành 5 giai đoạn chính như sau:

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian | Người phụ trách | Sản phẩm (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ 1: Phân tích | - Họp nhóm, phân tích yêu cầu. - Viết tài liệu SRS. - Viết Kế hoạch QL Dự án, QL Cấu hình. | 2 ngày | Cả nhóm | - SRS Đặc Tả Phần Mềm.docx - ProjectManagementPlan.docx - ConfigurationManagementPlan.docx |
| GĐ 2: Thiết kế | - Thiết kế giao diện (UI Mockup). - Thiết kế lớp (Class Diagram). - Viết tài liệu System Design. | 2 ngày | Cả nhóm | - SystemDesign.docx |
| GĐ 3: Lập trình | - Cài đặt giao diện WinForms. - Code các chức năng theo phân công. - Commit code lên GitHub. | 10 ngày | Cả nhóm | - Mã nguồn dự án |
| GĐ 4: Kiểm thử | - Viết Test Plan và Test Cases. - Thực hiện kiểm thử (Unit Test, Function Test). - Báo cáo lỗi (bug) và sửa lỗi. | 2 ngày | Cả nhóm | - TestPlan.docx - TestCases.xlsx - TestReport.docx |
| GĐ 5: Trình bày | - Tổng hợp báo cáo cuối kỳ. - Làm Slide thuyết trình. - Viết Hướng dẫn sử dụng. - Nộp dự án và thuyết trình. | 3 ngày | Cả nhóm | - FinalReport.docx - Presentation.pptx - UserManual.docx |

2.4.

Công cụ Quản lý

- Theo dõi tiến độ: Google Sheets

Link đến Sheet:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D_pqZwE6nnmmSwSZqZcF6rbpzuuKk9lY-JP90kpftSc/edit?usp=sharing

- Quản lý mã nguồn: GitHub

Link repository: https://github.com/rumvn84/DO-AN-CMUCIS-Dong-Le

- Quản lý tài liệu: Google Drive

Link Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1L5IupV3SMlLEGEdUArYI6ekG5nQGs-_z?usp=sharing

2.5.

Quy tắc Làm việc nhóm

Để đảm bảo hiệu quả, nhóm thống nhất các quy tắc làm việc sau:

Họp nhóm:

Họp định kỳ vào Thứ Chủ nhật hàng tuần, lúc 21:00 qua Discord để báo cáo tiến độ và giải quyết khó khăn.

Quy tắc GitHub:

Không ai được commit trực tiếp lên nhánh main.

Mỗi thành viên làm việc trên nhánh riêng của mình (ví dụ: feature/sv2-delete-student).

Khi hoàn thành chức năng, tạo Pull Request để Trưởng nhóm review code trước khi merge vào main.

Chi tiết xem tại file Kế hoạch Quản lý Cấu hình.