PHẦN 11- NHẬT KÝ HỌP NHÓM (MEETING MINUTES)

| Lần họp | Ngày | Giờ | Nội dung chính | Kết quả / Quyết định | Thành viên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/11/2025 | 20h-22h | Khởi động dự án | Phân chia nhiệm vụ | Lê, Đông | Dự kiến hoàn thành giao diện trước 20/11 |
| 2 | 20/11/2025 | 13h-16h | Báo cáo tiến độ | Giao diện cơ bản hoàn tất | Đông, Lê | Thực hiện code các chức năng và push lên github |
| 3 | 25/11/2025 | 8h30-10h30 | Tích hợp chức năng | Hoàn tất các chức năng cần có | Lê , Đông | Cần cập nhập thêm chức năng thống kê tự động |
| 4 | 27/11/2025 | 15h-17h | Thảo luận tính năng | Quyết định tạo form thống kê riêng,dùng biểu đồ tròn và cột | Đông , Lê | Hiển thị tự động tổng số sinh viên, sinh viên đạt, không đạt. |
| 5 | 29/11/2025 | 19h15-21h | Sửa lỗi giao diện | Thêm xử lý code tự động co giãn layout theo tỉ lệ, thêm emoji | Lê, Đông | Chưa hoàn thiện |
| 6 | 2/12/2025 | 7h-9h30 | Kiểm thử chức năng | Hoàn thiện nút clear + label cập nhập tự động | Đông, Lê | Chuẩn bị báo cáo, slide,… |
| 7 | 5/12/2025 | 14h30-17h30 | Tổng kết | Leader duyệt bản final | Lê , Đông | Chuẩn bị cho bài thuyết trình |