BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN CUỐI KỲ

### I. TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Mục tiêu: Xây dựng ứng dụng Windows Forms bằng C# để số hóa quy trình quản lý sinh viên. Mục tiêu là tạo ra phần mềm chạy ổn định, lưu trữ được dữ liệu và hạn chế tối đa lỗi nhập liệu của người dùng.

2. Chức năng chính: Hệ thống đáp ứng các nhóm chức năng cơ bản:

- Quản lý thông tin: Thêm, Sửa, Xóa sinh viên.

- Quản lý dữ liệu: Lưu và Mở dữ liệu từ file .txt.

- Tìm kiếm & Sắp xếp: Tìm kiếm kết hợp (Tên, Lớp, Mã) và Sắp xếp danh sách.

- Tiện ích: Tính điểm trung bình, thống kê.

3. Kết quả đạt được:

- Phần mềm chạy được các chức năng cốt lõi (Thêm, Sửa, Xóa, Lưu file).

- Kết quả kiểm thử: Hoàn thành 25/27 Test Case.

- Hạn chế: Giao diện bị vỡ khi phóng to, chưa làm được tính năng co giãn (Responsive).

II. TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ: SO SÁNH KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

| Hạng mục | Kế hoạch ban đầu (Dự kiến) | Kết quả thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng xử lý | Hoàn thành đầy đủ Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm. | Các chức năng logic hoạt động tốt, xử lý được dữ liệu Tiếng Việt và số thực. | Đạt |
| Kiểm thử | Pass 90% Test Case. | Đạt 25/27 Test Case. | Khá |
| Giao diện (UI) | Giao diện đẹp, tự động co giãn khi phóng to cửa sổ. | Giao diện tĩnh (Fixed Size). Khi phóng to (Maximize), các nút bị lệch và bảng không giãn ra. | Không đạt |
| Thời gian | Xong sớm để hoàn thiện UI | Mất quá nhiều thời gian sửa lỗi Git và Logic nên không kịp xử lý giao diện. | Chậm trễ |

III. KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP

Trong quá trình làm gặp rất nhiều khó khăn. Có những lỗi đã sửa được, nhưng có những lỗi đành chấp nhận do hạn chế về kiến thức và thời gian.

Các khó khăn chủ yếu đến từ làm việc nhóm trong lúc code, giai đoạn đầu sử dụng Git để làm việc.

Khó khăn thứ hai là hạn hẹp về kiến thức công nghệ và kĩ năng lập trình.

Các lỗi đã khắc phục :

-Lỗi xung đột mã nguồn khi làm việc chung

Gải pháp : Sử dụng lệnh git reset --hard để quay về bản cũ và git push --force để đồng bộ lại. Đây là bài học lớn về quy trình làm việc nhóm.

Các lỗi và hạn chế chưa khắc phục được :

-Lỗi giao diện không co giãn : Khi người dùng bấm nút Phóng to thì các nút và text đứng im không co giãn theo và bể giao diện.

Nguyên nhân : Do không có sự tính toán chuẩn bị,đề phòng từ trước nên khó có thể khắc phục.Đã thử khắc phục nhiều lần nhưng không đạt kết quả.

IV.Bài học kinh nghiệm.

-Kinh nghiệm lập trình : Thiết kế giao diện từ đầu: Không nên để việc thiết kế giao diện (UI) đến cuối cùng mới làm. Việc sửa đổi bố cục (Layout) khi đã có quá nhiều nút bấm là cực kỳ khó khăn và dễ gây lỗi dây chuyền.

-Kinh nghiệm làm việc nhóm : Đã biết sử dụng Git cơ bản,có thể làm việc nhóm từ xa mà không sợ lỗi source , kết hợp được với nhiều thành viên. Biết phân chia công việc,chia sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp hơn.

-Quản lý thời gian : Phải biết xác định mức độ ưu tiên trong công việc,cái nào quan trọng cần thiết phải làm trước.Phải chạy theo đúng kế hoạch đã đặt ra,không trì hoãn.Luôn phải có thời gian dự phòng bởi vì có những giai đoạn khó,không thể biết trước được(delay) khi gặp sự cố.Làm tới đâu sửa tới đó,tránh để dồn ứ > mất nhiều thời gian.